Objaśnienia do realizacji przedsięwzięć majątkowych   w I półroczu 2012.

| Numer | Nazwa | Opis |
| --- | --- | --- |
| 1. | „Rozbudowa układu komunikacyjnego Trójmiasta wraz z układem komunikacyjnym przy WHSW” | Realizacja zgodnie z planem |
| 2. | Rozwój Komunikacji Rowerowej Aglomeracji Trójmiejskiej w latach 2007-2013 | Realizacja zgodnie z planem |
| 3. | „Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem TRISTAR | Inwestycja jest realizowana. Wydatki nastąpią w II półroczu 2012r. |
| 4. | Ochrona wód Zatoki Gdańskiej - budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Sopocie - Etap I | Trwają prace przygotowawcze do inwestycji |
| 5. | Ochrona wód Zatoki Gdańskiej - budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Sopocie - Etap II | Inwestycja jest realizowana, główne wydatki nastąpią w II półroczu |
| 6. | Inwestycje bieżące na sieci kanalizacji deszczowej i melioracji | Inwestycja jest realizowana |
| 7. | Spłata rat i oprocentowania za wykonanie robót budowlanych w zakresie instalacji sanitarnych i teletechnicznych, dostaw i montażu wyposażenia oraz wykonanie projektów wykonawczych zamiennych dla instalacji grzewczo-chłodniczej, systemu telewizji dozorowej dla inwestycji WHSW | Realizacja zgodnie z planem |
| 8. | Rewitalizacja historycznego zespołu Hipodromu- podwyższenie kapitału w Spółce | Realizacja w II półroczu 2012r. |
| 9. | Rozbudowa centrum ratownictwa wodnego oraz wdrożenie zintegrowanego systemu łączności | Realizacja w toku |
| 10. | Rozbudowa Centrum Windsurfingu | Realizacja w toku |
| 11. | Pomoc finansowa dla Samorządu Wojew. Pomor. na Termomodernizację Budynków Wojew.Zespołu Reumatologicznego | Realizacja zgodnie z załącznikiem o przedsięwzięciach |
| 12. | Projektowanie dokumentacji dot. budownictwa komunalnego | Realizacja w toku |
| 13. | Rewitalizacja terenu ujęcia wody przy Bitwy Pod Płowcami "Błonie" | Realizacja w toku |

Opis stopnia zaawansowania i realizacji przedsięwzięć znajduje się w części opisowej do informacji z wykonania budżetu miasta Sopotu za I półrocze 2012r stanowiącej załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Sopotu nr 699/2012  z dnia 29 sierpnia 2012r..