Oznaczenie postępowania : 11/TI/10

Zamawiający:

GMINA MIASTA SOPOTU

w imieniu której działa

ZAKŁAD KOMUNALNY W SOPOCIE ZARZĄD DRÓG I ZIELENI

81-861 SOPOT,  AL.NIEPODLEGŁOŚCI  930

Dział Inwestycji i Remontów Kapitalnych

strona internetowa: www.zdiz.sopot.pl

email: zdiz-inwestycje@sopot.pl

SPECYFIKACJI  ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

/ SIWZ /

na

Rozbudowę układu komunikacyjnego Trójmiasta z układem komunikacyjnym Wielofunkcyjnej Hali Sportowo-Widowiskowej - Projekt II – zadanie A) i B),

finansowana z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 4 845 tys. euro na podstawie przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych /tekst jednolity z dnia 8 czerwca 2010 r. (Dz.U. Nr 113, poz. 759) z późn.zm./

SIWZ sporządziła: Ewa Banaszak

Zatwierdzam do stosowania

Sopot,  09.11.2010 r.                                             	  (podpis Kierownika Zamawiającego)

###### Spis

zawartości Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na:

„Rozbudowę układu komunikacyjnego Trójmiasta wraz z układem komunikacyjnym Wielofunkcyjnej Hali Sportowo-Widowiskowej - Projekt II zadanie A) i B)”:

w tym:

zadanie A) – Przebudowa ul. Łokietka w Sopocie na odcinku od ul. Langiewicza do obecnego zakończenia ulicy oraz budowa nowego jej odcinka – przedłużenia do skrzyżowania z ul. Gospody i Drogą Zieloną,

zadanie B) – Przebudowa fragmentu ul. Bitwy pod Płowcami w Sopocie od skrzyżowania z ul. Polną do skrzyżowania z ul. Hestii .

CZĘŚĆ I	- Instrukcja dla Wykonawców				str.   3

CZĘŚĆ II	- Wzór Formularza Ofertowego i Załączników		str. 18

CZĘŚĆ III	- Wzór Umowy						str. 25

CZĘŚĆ IV      - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia		str. 31

CZĘŚĆ I

Instrukcja dla Wykonawców

Rozdział I: Nazwa i adres Zamawiającego.

Rozdział II:  Tryb udzielenia zamówienia.

Rozdział III:  Opis przedmiotu zamówienia.

Rozdział IV: Informacja na temat ofert częściowych.

Rozdział V: Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających.

Rozdział VI: Informacja na temat ofert wariantowych.

Rozdział VII: Termin wykonania zamówienia.

Rozdział  VIII: Warunki  udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny spełniania tych warunków.

Rozdział IX:  Wykaz oświadczeń  lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

Rozdział X:	Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia.

Rozdział  XI: Informacja o sposobie porozumiewania się  Zamawiającego z Wykonawcami.

Rozdział XII: Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.

Rozdział XIII: Wyjaśnienia i modyfikacja treści SIWZ.

Rozdział XIV: Wymagania dotyczące wadium.

Rozdział XV: Termin związania ofertą.

Rozdział XVI: Opis sposobu przygotowania oferty.

Rozdział XVII: Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

Rozdział XVIII: Opis sposobu obliczania ceny oferty.

Rozdział XIX: Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą.

Rozdział XX: Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą.

Rozdział XX:  Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposób oceny ofert.

Rozdział XXI: Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Rozdział XXII: Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Rozdział XXIII: Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

Rozdział I. Nazwa i adres Zamawiającego:

Zamawiającym jest Gmina Miasta Sopotu, w imieniu której działa Zakład Komunalny w Sopocie Zarząd Dróg i Zieleni  81-861  Sopot Al. Niepodległości 930

(Począwszy od dnia 01 grudnia 2010 r. Zakład Komunalny w Sopocie Zarząd Dróg i Zieleni zmienia nazwę na „Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie”, która to nazwa od tej daty będzie automatycznie obowiązywać także w niniejszym postępowaniu i w umowie zawartej w jego efekcie.)

tel.	058 550 24 81

fax.	058 551 55 34

strona internetowa: www.zdiz.sopot.pl

e-mail: zdiz-inwestycje@sopot.pl

Kierownikiem Zamawiającego  jest: Dyrektor Andrzej Chrzanowski

Rozdział  II. Tryb udzielenia zamówienia.

Postępowanie będzie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego – Art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych /tekst jednolity z dnia 8 czerwca 2010 r. (Dz.U. Nr 113, poz. 759) z późn.zm./ w dalszej części niniejszej SIWZ zwanej ustawą Pzp.

Rozdział III. Opis przedmiotu zamówienia.

Wspólny słownik zamówień (CPV)

45100000-8 – Przygotowanie terenu pod budowę

45233220-7  -  Roboty w zakresie nawierzchni drogowych

45233162-2  – Ścieżki rowerowe

45233290-8  -  Instalowanie znaków drogowych

45232130-2  - Kanalizacja deszczowa

45232150-8  -  Sieć wodociągowa

45232410-9  -  Kanalizacja sanitarna

45231220-3  -  Przebudowa sieci gazowej

45316000-5 -  Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacji

45112710-5 – Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych.

Przedmiotem zamówienia jest realizacja układu komunikacyjnego, którego elementami są roboty budowlane polegające na:

zadanie A) – Przebudowie ul. Łokietka w Sopocie (droga gminna) na odcinku od ul. Langiewicza do obecnego zakończenia ulicy oraz budowa nowego jej odcinka – przedłużenia do skrzyżowania z ul. Gospody i Drogą Zieloną,

zadanie B) – Przebudowie fragmentu ul. Bitwy pod Płowcami (droga powiatowa) w Sopocie od skrzyżowania z ul. Polną do skrzyżowania z ul. Hestii ”.

Zamawiający posiada dokumentację projektową na wyżej wymienione zadanie oraz uzyskał wszelkie pozwolenia i uzgodnienia do rozpoczęcia inwestycji.

W/w inwestycja będzie prowadzona zgodnie z polskim Prawem Budowlanym.

Przedmiotowe zamówienie jest częścią projektu „Rozbudowa układu komunikacyjnego Trójmiasta wraz z układem komunikacyjnym Wielofunkcyjnej Hali Sportowo – Widowiskowej” który ubiega się o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013.

Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, które zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie części zamówienia, nie zostaną mu przyznane.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w Części IV niniejszej SIWZ.

Rozdział IV: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

Rozdział V: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt.6) ustawy Pzp.

Rozdział VI: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Rozdział VII: Termin wykonania zamówienia.

Oczekiwany przez Zamawiającego termin zakończenia realizacji robót budowlanych w ramach inwestycji pn. „Rozbudowa układu komunikacyjnego Trójmiasta wraz z układem komunikacyjnym Wielofunkcyjnej Hali Sportowo-Widowiskowej - Projekt II zadanie A) i B)” : od dnia 01.03.2011 r do 29.06.2012 r, w tym

zadanie A) – Przebudowa ul. Łokietka w Sopocie na odcinku od ul. Langiewicza do obecnego zakończenia ulicy oraz budowa nowego jej odcinka – przedłużenia do skrzyżowania z ul. Gospody i Drogą Zieloną - od dnia 01.03.2011 r do dnia 31.08.2011 roku,

zadanie B) – Przebudowa fragmentu ul. Bitwy pod Płowcami w Sopocie od skrzyżowania z ul. Polną do skrzyżowania z ul. Hestii - od dnia 01.03.2012 r do dnia 29.06.2012 roku.

Rozdział VIII: Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny 
                       spełniania tych warunków.

1. O udzielenie zamówienie publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą:

1)	spełnianie warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, tj.:

- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

- posiadają wiedzę i doświadczenie potwierdzone wykonaniem w ostatnich 5 latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwóch robót budowlanych z zakresu budowy dróg, o wartości min. 15 mln zł brutto każda,

- dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. wskażą do wykonywania niniejszego zamówienia osoby, które posiadają uprawnienia do kierowania budową i/lub robotami budowlanymi bez ograniczeń (wymagane przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.), w następujących specjalnościach:

- co najmniej 1 osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej – do funkcji Kierownika Budowy - posiadająca co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami budowlanymi i/lub kierowaniu budową, w tym co najmniej dwóch zadań o wartości inwestycji min.15 mln zł brutto,

- co najmniej 1 osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych – do funkcji Kierownika robót budowlanych w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacji - posiadająca co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami budowlanymi i/lub kierowaniu budową, w tym co najmniej jednym zadaniem o wartości inwestycji min.15 mln zł brutto;

- co najmniej 1 osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności elektrycznej– do funkcji Kierownika robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń  elektrycznych i elektroenergetycznych, - posiadająca co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami budowlanymi i/lub kierowaniu budową, w tym co najmniej jednym zadaniem o wartości inwestycji min. 15 mln zł brutto.

Wszystkie osoby skierowane do realizacji zadania muszą posiadać znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym swobodne porozumiewanie się w mowie i piśmie; Zamawiający dopuszcza zatrudnienie na własny koszt przez Wykonawcę tłumacza języka polskiego, zapewniającego stałe i biegłe tłumaczenie w kontaktach między Zamawiającym, Inspektorami Nadzoru i Wykonawcami Robót.

d)	znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej, potwierdzającej spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w następującym zakresie:

- posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż 7 mln zł,

- posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę co najmniej 10 mln                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         zł,

2)	brak podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp,

2. Sposób oceny spełnienia warunków:

Ocena spełnienia warunków dokonana zostanie wg formuły: ”spełnia – nie spełnia” oraz w oparciu o informacje zawarte w dokumentach lub oświadczeniach, o których mowa w rozdziale IX i X niniejszej SIWZ, dołączonych do oferty. Z treści załączonych dokumentów lub oświadczeń w sposób jednoznaczny musi wynikać, iż Wykonawca spełnia wymienione warunki.

Rozdział IX: Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie muszą dostarczyć
                       Wykonawcy:

- Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, określone w rozdziale VIII ust. 1 pkt 1) SIWZ:

- Dokumentami potwierdzającymi spełnienie warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w rozdziale VIII ust. 1 pkt. 1) lit. a) są:

  - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22. ust. 1 ustawy Pzp, zgodnie z  Załącznikiem nr 2 b) do SIWZ,

- Dokumentami potwierdzającymi spełnienie warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w rozdziale VIII ust. 1 pkt. 1) lit. b) są:

- oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22. ust. 1 ustawy Pzp, zgodnie z  Załącznikiem nr 2 b) do SIWZ,

- wykaz wykonanych przez Wykonawcę robót budowlanych, sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ,

- dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone,

- pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów (wiedzy i doświadczenia) na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia (zgodnie z art. 26 ust. 2 b ustawy Pzp), jeżeli w wykazie, o którym mowa w ppkt b), Wykonawca wskazał, że polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów.

- Dokumentami potwierdzającymi spełnienie warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w rozdziale VIII ust. 1 pkt. 1) lit. c) są:

  - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22. ust. 1 ustawy Pzp, zgodnie z  Załącznikiem nr 2 b) do SIWZ,

  - wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu przedmiotu zamówienia - odpowiedzialnych za kierowanie budową i/lub robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności, oraz podstawie do dysponowania tymi osobami, sporządzony wg wzoru, jaki stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ,

  - pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów (osób) na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia (zgodnie z art. 26 ust. 2 b ustawy Pzp), jeżeli w wykazie, o którym mowa w ppkt b), Wykonawca wskazał, że polega na  osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów,

  - oświadczenie Wykonawcy, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, o których mowa w rozdziale VIII ust. 1 pkt 1) lit. c) SIWZ.

- Dokumentami potwierdzającymi spełnienie warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w rozdziale VIII ust. 1 pkt. 1) lit. d) są:

- oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22. ust. 1 ustawy Pzp, zgodnie z  Załącznikiem nr 2 b) do SIWZ,

- informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, w których wykonawca (lub wykonawcy składający ofertę wspólną) posiada rachunek, potwierdzający wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy na kwotę nie mniejszą niż 7 mln zł , wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

- opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 10 mln zł.

- pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów (zdolności finansowych) na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia (zgodnie z art. 26 ust. 2 b ustawy Pzp), jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów.

- Wartości podane w ww. dokumentach w walutach innych niż PLN będą przeliczone wg średniego kursu NBP na dzień ukazania się ogłoszenia o niniejszym zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

- Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, określonego określone w rozdziale VIII ust. 1 pkt 1) SIWZ:

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, wg załącznika nr 2 a) do SIWZ,

- aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art.24 ust.1 pkt.2 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art.24 ust.1 pkt.2 ustawy Pzp.,

- aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

- aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu- wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

- aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w Art. 24 ust. 1 pkt.4-8 ustawy Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, ,

- aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w Art. 24 ust. 1 pkt.9 ustawy Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, ,

- Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego, jakie należy załączyć do oferty:

- formularz oferty wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ,

- dowód wniesienia wadium,

- pełnomocnictwo, złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem , w przypadku gdy formularz ofertowy lub załączone do niego dokumenty są podpisane przez osobę, której umocowanie do reprezentowania Wykonawcy nie wynika z wpisu do właściwego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej lub ofertę składają podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia,

- wykaz robót budowlanych, których realizację Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom wg Załącznika nr 5 do SIWZ.

- Postanowienia ogólne dotyczące składania oświadczeń i dokumentów:

- Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa:

- w ust. 2 pkt 2)-4) i 6)  składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

  - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości -dokument wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

  - nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - dokument wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

  - nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - dokument wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- w ust. 2 pkt 5) - składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego, miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Pzp.

- Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1) lit. a) i b) tego ustępu, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

- Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy Pzp mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 5-8 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.

- Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunku, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, wymaga się przedłożenia informacji, o której mowa w ust. 1 pkt 4) lit. b) niniejszego Rozdziału dotyczącej tych podmiotów.

- W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, dokumenty (zaświadczenia) wymienione w ust. 2 niniejszego Rozdziału, muszą być złożone przez każdego Wykonawcę oddzielnie.

- W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczone za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty.

- Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia warunki określone w Rozdziale VIII ust. 1 pkt 1) SIWZ mogą spełniać łącznie, z tym zastrzeżeniem, że żaden z wykonawców nie może podlegać wykluczeniu.

- Załączone do oferty dokumenty muszą być złożone w formie wymaganej przepisem § 6 ust. 1 i 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.12.2009r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, tj. w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.

- Zgodnie z § 6 ust. 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.12.2009r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

Rozdział X: Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie przedmiotowego zamówienia powinni zastosować się do odpowiednich postanowień Rozdziału IX a ponadto, zgodnie z Art. 23 ust. 2 ustawy Pzp, Wykonawcy składający ofertę wspólną muszą ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego i pełnomocnictwo  to załączyć do oferty w formie wskazanej w Rozdziale IX (wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z wykonawcą występującym jako reprezentant pozostałych).

Zgodnie z Art. 23 ust. 4 ustawy Pzp Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, których oferta zostanie wybrana przed zawarciem umowy, przedłożą Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych Wykonawców.

Rozdział XI: Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z
                             Wykonawcami.

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, z wyjątkiem dokumentów i oświadczeń składanych jako część lub uzupełnienie oferty, które składa się w formie pisemnej.. Jeżeli dokumenty przekazywane są drogą elektroniczną lub faksem każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

Rozdział XII: Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.

Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:

- w sprawach merytorycznych – Urszula Kośnik- Kierownik Działu Inwestycji i Remontów Kapitalnych, tel. (58) 550 24 81, fax 58 551 55 34 e- mail

zdiz-inwestycje@sopot.pl

- w sprawach proceduralnych – Ewa Banaszak tel. 58 550 24 81. e-mail jw.

Rozdział XIII: Wyjaśnienia i modyfikacja treści SIWZ.

Wyjaśnienia i modyfikacja treści niniejszej SIWZ odbywać się będzie zgodnie z Art. 38 ustawy Pzp, w szczególności:

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W takiej sytuacji Zamawiający będzie działał w szczególności zgodnie z art. 38 ust. 1 – 1b ustawy Pzp.

- Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał siwz, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszcza je na stronie internetowej, na której udostępniana jest siwz.

- Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania Wykonawców.

Rozdział XIV: Wymagania dotyczące wadium.

- Zamawiający żąda wniesienia wadium.

Wadium w wysokości 400.000,00 złotych (słownie: czterysta tysięcy złotych) może być wniesione w formie:

Forma wniesienia wadium:

-	pieniądzu,

-	poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

-	gwarancjach bankowych,

-	gwarancjach ubezpieczeniowych,

-	poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w Art. 6b ust. 5 pkt 2 Ustawy z dnia 09 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości z późniejszymi zmianami (Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620)).

Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: 16116022020000000102042576 w Banku Millenium S.A. O/Sopot.

W przypadku wnoszenia wadium w innej formie niż w pieniądzu, należy oryginał dokumentu złożyć w siedzibie Zamawiającego, najpóźniej do dnia, w którym nastąpi otwarcie ofert do godz.11.00.

- Z treści gwarancji (poręczenia) winno wynikać, iż jest ona ważna na czas terminu związania ofertą, a także, iż jest ona nieodwołalna, bezwarunkowa i płatna na każde żądanie Zamawiającego oraz zobowiązanie Gwaranta (Poręczyciela) do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp.

- Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia                     28.12.2010 roku  do godz. 11.00.

- Wyklucza się z postępowania Wykonawców, którzy m.in. nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3 ustawy Pzp, albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.

- Zwrot wadium nastąpi niezwłocznie zgodnie z postanowieniami zawartymi w art. 46 ustawy Pzp.

- Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami:

- jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

  - odmówił  podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;

  - nie  wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

  - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy;

- jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art.26 ust. 3 ustawy Pzp, nie złoży dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art.25 ust.1 ustawy Pzp, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

Rozdział XV: Termin związania ofertą.

- Wykonawca jest związany złożoną ofertą przez 60 dni.

- Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni..

Rozdział XVI: Opis sposobu przygotowania Oferty.

- Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną Ofertę albo jako samodzielny Wykonawca albo jako Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.

- Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz musi być zgodna z ustawą Pzp.

- Ofertę stanowi wypełniony „Formularz Ofertowy” wraz z załącznikami.

- Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów lub kopii  poświadczonej  za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

- Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

- Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje Pełnomocnik, do Oferty musi być dołączone pełnomocnictwo, określające zakres umocowania. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, Oferta musi być podpisana albo przez ustalonego przez nich Pełnomocnika (pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty) albo przez osoby upoważnione do reprezentacji każdego z Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia.

- W przypadku gdy formularz ofertowy lub załączone do niego dokumenty są podpisane przez osobę, której umocowanie do reprezentowania Wykonawcy nie wynika z wpisu do właściwego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej, do oferty należy dołączyć odpowiednie pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem .

- We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza złożenie czytelnego zapisu o treści pieczęci zawierającego co najmniej oznaczenie firmy i siedziby (adresu).

- Wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany powinny być parafowane przez osoby podpisujące ofertę.

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem Oferty z uwzględnieniem treści Art. 93 ust.4 ustawy Pzp. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

- Oferta musi być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej, trwałą i czytelną techniką. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

- Zalecane jest, aby karty Oferty były na trwale złączone, a wszystkie strony Oferty wraz z załącznikami do niej były kolejno ponumerowane.

- Dokumenty i informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji powinny być umieszczone w wewnętrznej kopercie z oznaczeniem „Tajemnica przedsiębiorstwa”.

- Oferta musi być opakowana w taki sposób, aby nie można było zapoznać się z jej

treścią do czasu otwarcia ofert, zaadresowana na Zamawiającego, opatrzona napisami

„Oferta na „Rozbudowę układu komunikacyjnego Trójmiasta wraz z układem komunikacyjnym Wielofunkcyjnej Hali Sportowo-Widowiskowej - Projekt II zadanie A) i B)” NIE OTWIERAĆ PRZED  28.12.2010 r. przed godz.11.00

oraz nazwą i adresem Wykonawcy.

- Wykonawca może zmienić lub wycofać ofertę za pomocą pisemnego zawiadomienia przekazanego przed upływem terminu do składania ofert.

- Żadna oferta nie może być zmieniona po upływie terminu do składania ofert.

- Zawartość Oferty.

Oferta musi zawierać:

  - Formularz Ofertowy – sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego Załącznik nr 1.

  - Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu  sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego Załącznik nr 2b.

  - Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie wzoru stanowiącego Załącznik nr 2a.

  - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu przedmiotu zamówienia - odpowiedzialnych za kierowanie budową i/lub robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności, oraz podstawie do dysponowania tymi osobami, sporządzony wg wzoru, jaki stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ,  Do wykazu należy dołączyć oświadczenie Wykonawcy, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, o których mowa w rozdziale VIII ust. 1 pkt 1) lit. c) SIWZ oraz pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli w wykazie wykonawca wskazał, że polega na  osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów,

  - Wykaz wykonanych robót, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 oraz dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

  - Stosowne pełnomocnictwo (lub pełnomocnictwa) – w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania Oferty nie wynika bezpośrednio z aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

  - W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia Umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego,

  - Wykaz robót budowlanych, których realizację Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom wg Załącznika nr 5 ,

  - Dowód wniesienia wadium,

j)   Kosztorys ofertowy z wyszczególnieniem składników cenotwórczych  (R,Ko,Z);

k)  pozostałe dokumenty, wymienione w Rozdziale  IX i X niniejszej części SIWZ,

Zamawiający zaleca, aby Oferta zawierała spis treści z wyszczególnieniem ilości stron wchodzących w skład Oferty, a także zachowanie kolejności załączników niniejszej SIWZ.

Rozdział XVII: Miejsce oraz  termin składania i otwarcia ofert.

- Ofertę należy złożyć w:

# Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Sopotu (pok. 16)

# 81-704  Sopot, ul. Kościuszki 25/27

- Termin składania ofert upływa dnia   28.12.2010 r. o godz. 11.00

- Otwarcie ofert nastąpi dnia 28.12.2010 r. o godzinie 12.00   w siedzibie Zamawiającego, mieszczącej się w Sopocie przy Al. Niepodległości 930 pokój 7.

- Zamawiający niezwłocznie zawiadamia wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwraca ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.

- Otwarcie ofert jest jawne.

- Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- Podczas otwarcia ofert Zamawiający podaje nazwy ( firmy) i adresy Wykonawców a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

- Wykonawca, który nie będzie obecny przy otwarciu ofert może wystąpić do Zamawiającego z wnioskiem o przesłanie informacji ogłoszonych w trakcie otwarcia ofert.

- W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

Rozdział XVIII: Opis sposobu obliczania ceny oferty.

- Cena oferowana przez Wykonawce winna być kompletna i jednoznaczna. Oferta musi być tak skalkulowana, aby zawierała całkowitą cenę realizacji przedmiotu zamówienia za cały zakres i czas realizacji zadania i okresu rękojmi i gwarancji oraz prawidłowe zakończenie i rozliczenie inwestycji.  Cena musi zawierać wszystkie elementy cenotwórcze wchodzące w zakres realizacji zamówienia z uwzględnieniem zadań przypisanych Wykonawcy.

- Cenę oferty należy podać zgodnie z instrukcjami zawartymi we wzorze Formularza Ofertowego.

- Cena w ofercie musi być podana w złotych polskich. Niedopuszczalne jest podawanie cen ofertowych w innych walutach.

- Cena oferty stanowić będzie ryczałtowe i ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy za           wykonanie  przedmiotu zamówienia wraz z okresem gwarancji i rekojmi, niezależne od rozmiaru robót budowlanych i innych świadczeń oraz ponoszonych przez Wykonawcę kosztów ich realizacji. W cenie oferty należy ująć wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją robót w tym w szczególności: koszty uzgodnień, odbiorów, wyłączeń sieci w celu wykonania robót, organizacji ruchu drogowego, transportu, składowania i utylizacji ziemi oraz materiałów pochodzących z rozbiórek, całkowite koszty obsługi geodezyjnej, w tym także inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, koszty ewentualnego odwodnienia wykopów na czas prowadzenia robót, koszty tymczasowych dróg technologicznych dla potrzeb budowy, estetycznego ogrodzenia placu budowy, koszt tablic informacyjnych. Wykonawca nie będzie mógł żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów tych robót i innych świadczeń.

- Za ustalenie ilości robót i innych świadczeń oraz sposób przeprowadzenia na tej podstawie     kalkulacji ofertowego wynagrodzenia ryczałtowego odpowiada wyłącznie Wykonawca. Cena oferowana jest ceną ryczałtową  za ustalony w dokumentacji projektowej (tj. w projektach budowlanych, wykonawczych oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych) zakres robót zadania inwestycyjnego, jak również w zakres tam nie ujęty, a bez któryego nie można wykonać zamówienia w zakresie podanym w opisie przedmiotu zamówienia, zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, obowiązującymi przepisami prawa, w tym m.in. Prawa Budowlanego, wydanymi decyzjami, pozwoleniami i uzgodnieniami i łącznie z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego oraz należny podatek VAT.. Załączone do niniejszej specyfikacji przedmiary robót należy traktować jako element dodatkowy, informacyjny, a nie służący do obliczenia ceny oferty. Kosztorys ofertowy nie będzie oceniany na etapie oceny ofert, może on mieć zastosowanie przy wycenie ewentualnych robót dodatkowych, uzupełniających lub do obliczenia wynagrodzenia wykonawcy z tytułu wykonania części przedmiotu umowy (w razie odstąpienia Wykonawcy od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności).

- Cena jednostkowa w danej pozycji i wartość tej pozycji w kosztorysie ofertowym ma             obejmować wszystkie koszty niezbędne do wykonania robót wymaganej jakości i w            oferowanym terminie, włączając w to: koszty bezpośrednie, koszty ogólne budowy, ogólne            koszty prowadzenia działalności gospodarczej przez Wykonawcę, kalkulowany przez             Wykonawcę zysk, ryzyko oraz wszelkie inne koszty, opłaty i należności, związane z             wykonywaniem robót, odpowiedzialnością materialną i zobowiązaniami Wykonawcy            wymienionymi lub wynikającymi z dokumentacji, warunków umowy oraz przepisów             dotyczących wykonywania robót budowlanych.

- W wyniku nieuwzględnienia okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia Wykonawca ponosić będzie skutki błędów w ofercie. Od Wykonawcy wymagane jest bardzo szczegółowe zapoznanie się z przedmiotem zamówienia, a także sprawdzenie warunków  wykonania zamówienia i skalkulowania ceny oferty z należytą starannością.

- Koszty bezpośrednie uwzględniać będą w szczególności:

- koszty robocizny niezbędnej do wykonania danej pozycji kosztorysu w tym płace bezpośrednie, płace uzupełniające, koszty ubezpieczeń społecznych i podatki od wynagrodzeń,

- koszty materiałów podstawowych i pomocniczych do wykonania danej pozycji kosztorysu (wraz z zapasem na ubytki), w tym koszty dostarczenia materiałów z miejsca ich zakupu bezpośrednio na stanowisko robocze lub poprzez miejsca składowania na placu budowy

- koszty najmu/utrzymania sprzętu budowlanego niezbędnego do wykonania danej pozycji kosztorysu, w tym koszty sprowadzenia sprzętu na plac budowy, jego montażu i demontażu po zakończeniu robót

- Koszty ogólne budowy uwzględniać  będą w szczególności:

- koszty zatrudnienia przez Wykonawcę personelu kierowniczego, technicznego i administracyjnego budowy, obejmujące wynagrodzenie tych pracowników nie zaliczane do płac bezpośrednich, wynagrodzenia uzupełniające, koszty ubezpieczeń społecznych i podatki od wynagrodzeń,

- wynagrodzenia bezosobowe, które według Wykonawcy obciążają daną budowę,

- koszty utrzymania, montażu i demontażu obiektów zaplecza tymczasowego,

- koszty wyposażenia zaplecza tymczasowego w urządzenia placu budowy, obejmujące tymczasowe sieci elektryczne, energetyczne, wodociągowe, kanalizacyjne oraz oświetlenie i estetyczne ogrodzenie placu budowy, urządzenia zabezpieczające materiały i roboty przed deszczem, słońcem i mrozem i inne tego typu urządzenia,

- koszty zużycia, konserwacji i remontów lekkiego sprzętu, przedmiotów i narzędzi  pozostałych, nie kwalifikowanych jako środki trwałe,

- koszty bezpieczeństwa i higieny pracy, obejmujące koszty wykonania niezbędnych zabezpieczeń stanowisk roboczych i miejsc wykonywania robót, koszty odzieży i obuwia ochronnego, koszty środków higienicznych, sanitarnych i leczniczych,

- koszty pomiarów geodezyjnych i obsługi geotechnicznej,

- koszty wykonania dróg tymczasowych (montażowych) na czas budowy wraz z ich utrzymaniem i rozbiórką,

- koszty badań jakości materiałów, robót i prób odbiorowych przewidzianych w specyfikacjach technicznych,

- koszt wcinek w istniejące sieci,

- koszty ubezpieczeń majątkowych budowy,

- koszty uporządkowania terenu budowy po wykonaniu robót, ustawienia tablic informacyjnych,

- cła, akcyzy i inne podatki należne za robociznę, materiały i sprzęt,

- koszty ewentualnego sporządzania uzupełniającej dokumentacji, przewidzianej w specyfikacjach technicznych, rysunków powykonawczych lub nanoszenia wykonanych robót na rysunki wykonawcze,

- koszty przygotowania dokumentacji odbiorowej, w tym geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i naniesienia wykonanych robót na mapę,

- wszystkie inne ogólne koszty budowy, które mogą wystąpić w związku z wykonywaniem robót budowlanych zgodnie z warunkami umowy oraz przepisami technicznymi i prawnymi.

- Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić  w ofercie koszty związane z przekazaniem odpadów firmom posiadającym zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów określonego rodzaju (Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. Dz.U.62 poz. 628 z 2001 r. z późn zmianami.).

- Kosztorys ofertowy należy sporządzić w sposób umożliwiający ustalenie oddzielnych       cen dla każdego elementu robót (Zbiorcze zestawienie elementów ceny oferty). Cenę oferty netto należy ustalić jako sumę wartości netto. Ustaloną w taki sposób cenę oferty netto Wykonawca wpisuje do formularza oferty. Cenę oferty brutto należy ustalić poprzez dodanie do ceny oferty netto wartości podatku VAT . Ustaloną w taki sposób cenę oferty brutto, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku  Wykonawca wpisuje do formularza oferty.  Ceny jednostkowe określone przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym winny być  ustalone jako ryczałtowe, kompletne i jednoznaczne. Ceny te nie będą zmieniane w toku  realizacji przedmiotu zamówienia, rękojmi i gwarancji i nie będą podlegały waloryzacji.  W dowolnym momencie badania i oceny ofert, na żądanie Zamawiającego, Wykonawca ma obowiązek udzielenia wyjaśnień dotyczących wyliczenia wysokości cen jednostkowych i przedstawienia do wglądu kalkulacji tych cen jednostkowych.

- Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

.

Rozdział XIX: Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w polskiej walucie ( PLN). Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.

Rozdział XX: Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze   
                     oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposób oceny ofert.

- Kryteria oceny ofert: cena 100%

C min

Wartość punktowa    R =    --------------   x 100

Ca

gdzie:

R 	-  liczba uzyskanych punktów

Cmin.	- najniższa cena brutto ze złożonych ofert

Ca	- cena brutto ocenianej oferty

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta uzyskująca najwyższą wartość „R”.

Rozdział XXI: Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po                 wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- Niezwłocznie po dokonaniu wyboru Oferty najkorzystniejszej Zamawiający jednocześnie zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.

- wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

- wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

- terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy Pzp, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

- Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy Pzp, w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp, albo 15 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób, z zastrzeżeniem pozostałych przepisów art. 94 ustawy Pzp.

- Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, którego oferta została wybrana, o planowanym terminie i miejscu podpisania Umowy.

- Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed zawarciem umowy zobowiązany będzie do dostarczenia Zamawiającemu:

- dokumentów potwierdzających wymagane w SIWZ uprawnienia osób biorących udział w wykonywaniu zadania.

- Przed podpisaniem umowy Wykonawca, którego oferta została wybrana dostarczy        Zamawiającemu do akceptacji harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji robót,

- dowód wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

- w przypadku wyboru jako najkorzystniejszej oferty podmiotów występujących wspólnie - umowę regulującą zasady współpracy uczestników postępowania.

W przypadku powierzenia realizacji części robót budowlanych podwykonawcom (zgodnie z zakresem określonym w załączniku nr 5), Wykonawca zobowiązany jest do wskazania Zamawiającemu przed dniem zawarcia umowy z podwykonawcą: nazw i adresów podwykonawców. Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo przed zawarciem umowy z Podwykonawcą do wykonania obowiązków zawartych w umowie.

- Wzór Umowy znajduje się w  Część III niniejszej SIWZ.

Rozdział XXII: Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Wybrany wykonawca będzie zobowiązany przed podpisaniem umowy wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy na zasadach określonych we wzorze umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej (brutto) podanej w ofercie wybranego wykonawcy.

- Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego        wykonania umowy.

- Zabezpieczenie może być wnoszone w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt.2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. (Dz. U. z 2007 r ,Nr 42 poz.275 z póź. zm.)

- Poręczenia i gwarancje muszą zobowiązywać Poręczyciela lub Gwaranta nieodwołalnie i bezwarunkowo do zapłaty na rzecz Zamawiającego do zapłaty kwoty pieniężnej na pierwsze wezwanie Zamawiającego, w wysokości odpowiadającej kwocie zabezpieczenia należytego wykonania umowy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

- W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem  pełną kwotę na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku Millenium O/Sopot

nr: 16116022020000000102042576 w Banku Millenium S.A. O/Sopot

- W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w innej formie niż w pieniądzu, należy oryginał dokumentu złożyć w siedzibie Zamawiającego.

- Zabezpieczenie musi być wniesione najpóźniej w dniu zawarcia umowy w pełnej wysokości jako zabezpieczenie roszczeń z tytułu nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy. na okres realizacji zamówienia przedłużony o 30 dni (na czas dokonywania odbioru końcowego) oraz po wykonaniu zamówienia  w wysokości 30 % kwoty zabezpieczenia na okres rękojmi za wady, z przedłużeniem o 15  dni (czas dokonania przeglądu gwarancyjnego).

Rozdział XXIII: Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy
                        w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

- Środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp, przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

- Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz siwz przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

- Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub zaniechaniu czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

- Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

- Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

- Odwołanie wobec treści ogłoszenia zamówieniu, a także wobec postanowień siwz, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia siwz na stronie internetowej.

- Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

- Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia  o zamówieniu lub postanowień SIWZ, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniona SIWZ, wzywając Wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.

- Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje  i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się  Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

- Odwołanie podlega rozpoznaniu jeśli nie zawiera braków formalnych oraz jeżeli uiszczono wpis. Wpis uiszcza się najpóźniej do dniu upływu terminu do wniesienia odwołania, a dowód jego uiszczenia dołącza się do odwołania.

- Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego.

- Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego właściwemu sądowi w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

- Sąd rozpoznaje sprawę niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 1 miesiąca od dnia wpływu skargi do sądu. Sąd oddala skargę wyrokiem, jeżeli jest ona bezzasadna. W przypadku uwzględnienia skargi sąd zmienia zaskarżone orzeczenie i orzeka wyrokiem co do istoty sprawy, a w pozostałych sprawach wydaje postanowienie.

- Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie nie przysługuje skarga kasacyjna.

- Szczegółowe postanowienia dotyczące Odwołania oraz skargi do Sądu znajdują się w Ustawie PZP Dział VI „Środki ochrony prawnej”, art.179-198g.

CZĘŚĆ II

Wzór Formularza Ofertowego i Załączników

Załącznik Nr 1

FORMULARZ OFERTOWY

na

„Rozbudowę układu komunikacyjnego Trójmiasta z układem komunikacyjnym Wielofunkcyjnej Hali Sportowo-Widowiskowej - Projekt II – zadanie A) i B)”

realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013.

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych /Dz. U. 2007.223.1655 z póź. zm./

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego :     11/TI/10

1.	ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Miasta  SOPOT

w imieniu której działa

ZARZĄD  DRÓG  I  ZIELENI

81-861 SOPOT,  AL.NIEPODLEGŁOŚCI  930

Dział Inwestycji i Remontów Kapitalnych

strona internetowa: www.zdiz.sopot.pl, email: zdiz-inwestycje@sopot.pl

tel.	058 550 24 81, fax. 058 551 55 34

2.	WYKONAWCA:

Niniejsza oferta zostaje złożona  samodzielnie / wspólnie*  przez:

| l.p. | Nazwa (y) Wykonawcy (ów) | Adres (y) Wykonawcy (ów) |
| --- | --- | --- |

3.	OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW

| Imię i Nazwisko |  |
| --- | --- |
| Adres |  |
| Nr telefonu |  |
| Nr faksu |  |
| Adres e-mail |  |

W nawiązaniu do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym, które ukazało się w  Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y),

że :

- zapoznałem się treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia i nie wnoszę żadnych uwag i zastrzeżeń;

- zapoznałem się z przedmiotem zamówienia, dokonałem wizji lokalnej i nie wnoszę żadnych uwag i zastrzeżeń;

- gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią SIWZ;

- cena mojej (naszej) oferty za realizację niniejszego zamówienia wynosi netto (bez VAT)

…………………………………………………………………………PLN

plus należny podatek VAT……………...% w wysokości …………………………PLN

co czyni łącznie cenę brutto (z VAT)………………………………….PLN

- zobowiązuję się wykonać zamówienie w terminie:

Zadanie A -  do dnia ……………………………

Zadanie B – do dnia………………………………

- niniejsza oferta jest ważna 60 dni,

- akceptuję bez zastrzeżeń wzór formularza umowy przedstawiony w Części III SIWZ

- w przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję się zawrzeć Umowę w miejscu i terminie, jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego oraz zobowiązuję się wnieść zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 5 % wartości umownej brutto.

- składam(y) niniejszą ofertę we własnym imieniu / jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia*, w przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą zobowiązujemy się zawrzeć Umowę konsorcjum lub inną równoważną Umowę, zgodnie z treścią SIWZ.

- żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji / wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępnione, w szczególności innym uczestnikom postępowania:*

| l.p. | Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji | Strony w ofercie (wyrażone cyfrą) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | od | do |

- Przedmiot zamówienia zamierzamy wykonać :

  - siłami własnymi*

  - siłami własnymi i przy pomocy podwykonawców w zakresie wykazanym w Załączniku nr 5

( podpis osoby uprawnionej do reprezentacji wykonawcy)

* niepotrzebne skreślić

Załącznik Nr 2a

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego  11/TI/10

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Miasta  SOPOT

w imieniu której działa

ZARZĄD  DRÓG  I  ZIELENI

81-861 SOPOT,  AL.NIEPODLEGŁOŚCI  930

Dział Inwestycji i Remontów Kapitalnych

strona internetowa: www.zdiz.sopot.pl, email: zdiz-inwestycje@sopot.pl

tel.	058 550 24 81, fax. 058 551-55-34

WYKONAWCA:

| l.p. | Nazwa (y) Wykonawcy (ów) | Adres (y) Wykonawcy (ów) |
| --- | --- | --- |

OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Rozbudowę układu komunikacyjnego Trójmiasta z układem komunikacyjnym Wielofunkcyjnej Hali Sportowo-Widowiskowej - Projekt II – zadanie A) i B),

oświadczam (-y),  że nie podlegam( -y) wykluczeniu z postępowania na podstawie zaistnienia przesłanek, określonych w Art. 24 ust. 1 ustawy Pzp , który stanowi, że:

1.	 Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

1)  wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;

2)  wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;

3)  wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4)  osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

5)  spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

6)  spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

8)  osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

9)  podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

..................................................................

( podpis osoby uprawnionej do reprezentacji wykonawcy)

Załącznik Nr 2b

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego  11/TI/10

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Miasta  SOPOT

w imieniu której działa

ZARZĄD  DRÓG  I  ZIELENI

81-861 SOPOT,  AL.NIEPODLEGŁOŚCI  930

Dział Inwestycji i Remontów Kapitalnych

strona internetowa: www.zdiz.sopot.pl, email: zdiz-inwestycje@sopot.pl

tel.	058 550 24 81, fax. 058 551-55-34

WYKONAWCA:

| l.p. | Nazwa (y) Wykonawcy (ów) | Adres (y) Wykonawcy (ów) |
| --- | --- | --- |

OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Rozbudowę układu komunikacyjnego Trójmiasta z układem komunikacyjnym Wielofunkcyjnej Hali Sportowo-Widowiskowej - Projekt II – zadanie A) i B),

oświadczam (-y),  że  spełniam(y) warunki udziału w postępowaniu określone w Art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.dotyczące:

1)	posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

2)	posiadania wiedzy i doświadczenia,

3)	dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

4)	sytuacji ekonomicznej i finansowej.

..................................................................

( podpis osoby uprawnionej do reprezentacji wykonawcy)

Załącznik Nr 3

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego     11/TI/10

ZAMAWIAJĄCY:                        Gmina Miasta  SOPOT

w imieniu której działa

ZARZĄD  DRÓG  I  ZIELENI

81-861 SOPOT,  AL.NIEPODLEGŁOŚCI  930

Dział Inwestycji i Remontów Kapitalnych

strona internetowa: www.zdiz.sopot.pl, email: zdiz-inwestycje@sopot.pl

tel.	058 550 24 81, fax. 058 551 55 34

WYKONAWCA:

| l.p. | Nazwa (y) Wykonawcy (ów) | Adres (y) Wykonawcy (ów) |
| --- | --- | --- |

OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

Zamówienie niniejsze wykonywać będą następujące osoby:

| l.p. | Imię i Nazwisko | Pełniona funkcja | Wykształcenie i kwalifikacje | Doświadczenie zawodowe | Dostępność: własny pracownik/ udostępniony |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Kierownik robót budowlanych w specjalności drogowej |  |  |  |
| 2. |  | Kierownik robót w zakresie specjalności elektrycznej i elektroenergetycznej |  |  |  |
| 3. |  | Kierownik robót w zakresie specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacji |  |  |  |

UWAGA: Do wykazu należy dołączyć oświadczenia stwierdzające, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają stosowne uprawnienia budowlane wymagane ustawą Prawo Budowlane oraz pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli w wykazie wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował od innych podmiotów.

podpis osoby uprawnionej do reprezentacji wykonawcy)

.

Załącznik Nr 4

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego      11/TI/10

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Miasta  SOPOT

w imieniu której działa

ZARZĄD  DRÓG  I  ZIELENI

81-861 SOPOT,  AL.NIEPODLEGŁOŚCI  930

Dział Inwestycji i Remontów Kapitalnych

strona internetowa: www.zdiz.sopot.pl, email: zdiz-inwestycje@sopot.pl

tel.	058 550 24 81, fax. 058 55155 34

WYKONAWCA:

| l.p. | Nazwa (y) Wykonawcy (ów) | Adres (y) Wykonawcy (ów) |
| --- | --- | --- |

WYKAZ WYKONYWANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH

OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

Wykonałem (wykonaliśmy) następujące roboty:

| l.p. | Przedmiot zam. | Wartość w PLN | Data wykonania |  | Miejsce wykonania | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | początek (data) | koniec (data) |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

- UWAGA: Wykonawca jest obowiązany dostarczyć dokument potwierdzający wykonanie robót wskazanych w tabeli zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

..................................................................

( podpis osoby uprawnionej do reprezentacji wykonawcy)

Załącznik Nr  5

Wykaz prac, które Wykonawca powierzy podwykonawcom

| Lp. | Zakres prac powierzanych podwykonawcom |
| --- | --- |

......................................................

(podpis i pieczęć imienna osoby/osób właściwej/ych do reprezentowania Wykonawcy)

Miejscowość, data:

CZĘŚĆ III

Wzór umowy

UMOWA   NR ………………………..

NA

Rozbudowę układu komunikacyjnego Trójmiasta z układem komunikacyjnym Wielofunkcyjnej Hali Sportowo-Widowiskowej - Projekt II – zadanie A) i B)

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 4 845 tys. euro na podstawie przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych /tekst jednolity z dnia 8 czerwca 2010 r. (Dz.U. Nr 113, poz. 759) z późn.zm./, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013

Zawarta w dniu ………….. w Sopocie pomiędzy:

Gminą Miasta Sopotu, w imieniu której działa ZARZĄD  DRÓG  I  ZIELENI z siedzibą: 81-861 SOPOT,  AL.NIEPODLEGŁOŚCI  930

reprezentowany przez:

Andrzeja Chrzanowskiego- Dyrektora

zwanym dalej Zamawiającym

a

…………………………………………………………………………………………..

Zarejestrowaną/nym w Krajowym Rejestrze Sądowym KRS nr …………………………..

o numerze identyfikacyjnym NIP……………….……., REGON…..………………………..

reprezentowanym przez:

1.……………………………………………………………………………………………….

2………………………………………………………………………………………………..

zwanym dalej Wykonawcą

Wykonawca został wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych /tekst jednolity z dnia 8 czerwca 2010 r. (Dz.U. Nr 113, poz. 759) z późn.zm./

§ 1

- Przedmiotem niniejszej umowy, dalej zwanej także Umową, są roboty budowlane polegające na: „Rozbudowie układu komunikacyjnego Trójmiasta z układem komunikacyjnym Wielofunkcyjnej Hali Sportowo-Widowiskowej - Projekt II – zadanie A) i B)”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, a w szczególności :

zadanie A) – Przebudowa ul. Łokietka w Sopocie na odcinku od ul. Langiewicza do obecnego zakończenia ulicy oraz budowa nowego jej odcinka – przedłużenia do skrzyżowania z ul. Gospody i Drogą Zieloną ,

zadanie B) – Przebudowa fragmentu ul. Bitwy pod Płowcami w Sopocie od skrzyżowania z ul. Polną do skrzyżowania z ul. Hestii.

- Pełen zakres robót budowlanych do realizacji przez Wykonawcę określa Dokumentacja projektowa, Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych oraz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - stanowiące załączniki do niniejszej Umowy i będące jej integralną częścią.

- Realizacja robót budowlano-montażowych musi przebiegać zgodnie w szczególności z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych oraz Decyzją nr ……………………… z dnia ……………….. r o dofinansowaniu, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, zgodnie z warunkami pozwolenia na budowę, uzgodnieniami, decyzjami, przepisami prawa budowlanego i obowiązującymi w tym zakresie normami technicznymi, przepisami BHP oraz o ochronie ppoż.

- Rozpoczęcie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy zostanie wyznaczone pisemnym poleceniem Zamawiającego.

- Termin realizacji Umowy obejmuje okres:

ZADANIE A - od dnia  01.03.2011 r do dnia 31.08.2011 roku,

ZADANIE B – od dnia  01.03.2012 r .. do dnia 29.06.2012 roku.

§ 2

Wykonawca przy realizacji niniejszej umowy będzie dysponował zespołem kierowniczym, w skład  którego wchodzą:

| IMIĘ I NAZWISKO | BRANŻA | PODSTAWA UPRAWNIEŃ |
| --- | --- | --- |

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy własnymi siłami/ własnymi siłami oraz przy pomocy podwykonawców w zakresie wskazanym niżej:

…………………………………..

…………………………………..

…………………………………..

§ 3

      - Wykonawca jest zobowiązany do informowania Zamawiającego o konieczności wykonania robót dodatkowych, a także o konieczności zwiększenia lub ograniczenia ilości robót lub zrezygnowania z określonych robót, jeżeli jest to niezbędne dla zgodnego z treścią umowy i obowiązującymi przepisami wykonania przedmiotu Umowy na roboty budowlane.

      - Jeżeli w trakcie wykonywania robót budowlanych zajdzie konieczność przeprowadzenia robót niezbędnych ze względu na bezpieczeństwo albo zabezpieczenie przed awarią lub ze względów konserwatorskich, Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego na realizację tych robót wraz z  dokonaniem stosownego wpisu do Dziennika Budowy po wcześniejszym uzyskaniu uzgodnienia właściwego konserwatora dla robót konserwatorskich.

      - Wykonawca zobowiązany jest do stosowania materiałów i wyrobów budowlanych  zgodnych z wymogami określonymi w dokumentacji projektowej, wprowadzonych do obrotu zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, fabrycznie nowe. Materiały, powinny posiadać odpowiednie certyfikaty, być zgodne z  kryteriami Polskich Norm lub aprobat technicznych (jeżeli nie ustanowiono polskich norm) oraz unijnych, oraz spełniać wszelkie wymagania określone przepisami budowlanymi i dokumentacji technicznej, w szczególności art. 10 Ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 06/156/1118 t.jedn. z późn. zm.), a w szczególności powinny spełniać wymogi Ustawy z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 04/92/881). Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia na żądanie Zamawiającego stosownych dokumentów dla materiałów używanych do realizacji zamówienia.

      - Od dnia przejęcia terenu budowy Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za mienie tam się znajdujące oraz za szkody wyrządzone na tym terenie Zamawiającemu lub osobom trzecim, w tym w szczególności za szkody na zdrowiu lub życiu.

      - Wykonawca zobowiązany jest do stosowania w czasie realizacji przedmiotu Umowy wszystkich przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego i utylizacji odpadów i obciążają go ewentualne opłaty i kary z tym związane.

      - Wykonawca odpowiada za działania bądź zaniechania swoje oraz wszystkich osób i podwykonawców, którymi posługuje się przy wykonywaniu przedmiotu Umowy.

      - Wykonawca zobowiązany jest pisemnie zgłosić roboty ulegające zakryciu, zanikające lub częściowe zaś uchybienie temu obowiązkowi może spowodoować konieczność dokonania stosownych odkrywek na koszt Wykonawcy.

§4

W trakcie realizacji Umowy obowiązuje Pierwszeństwo Dokumentów:

a)	Umowa,

b)  Specyfikacja istotnych warunków zamówienia,

c) Oferta.

§ 5

- Do kontaktów z Wykonawcą z ramienia Zamawiającego zostaje delegowana Urszula Kośnik- Kierownik Działu Inwestycji i Remontów Kapitalnych ZK ZDiZ Sopot.

- Do kontaktów z Zamawiającym z ramienia Wykonawcy zostaje delegowany……………..

§ 6

- Strony ustalają, iż obowiązującą ich formą wynagrodzenia, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz ofertą Wykonawcy, będzie wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości:

kwota netto ……………………………………….PLN

(słownie:……………………….…………………………… …………………)

podatek VAT ..................................................PLN

(słownie:……………………………………… ………………….)

Razem (kwota brutto): ……………………………………………PLN

(słownie:.…………………………………… …………………)

2.	Wynagrodzenie, o którym mowa w ust 1, obejmuje w szczególności wszystkie czynności, urządzenia oraz materiały zastosowane przez Wykonawcę do wykonania przedmiotu Umowy.

4.	Wynagrodzenie, o którym mowa w ust 1, płatne będzie w ratach miesięcznych, w wysokości procentowego zaawansowania robót budowlanycho-montażowych, do wysokości 90% wartości umownej, po dokonanych odbiorach częściowych, podpisanych przez Zamawiającego. Pozostałe 10% płatne po protokolarnym odbiorze końcowym inwestycji, podpisanym przez Zamawiającego.

5.	Wypłata wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi przelewem na jego rachunek:

Nazwa banku………………………………………

Nr rachunku bankowego:…………………………………… ….

w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz ze wszystkimi dokumentami rozliczeniowymi.

.§ 7

1.	Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w formie ……………………

w wysokości 5 % wartości wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w ofercie Wykonawcy, tj. w kwocie………………...PLN

(słownie:……………………… ………………..).

2.	Strony postanawiają, że podział należytego zabezpieczenia wykonania przedstawia się następująco:

1)	70%, tj ………...PLN – na zabezpieczenie roszczeń z tytułu nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy.

2)	30%, tj,………...PLN – na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady

3.	Zabezpieczenie gwarantujące zgodnie z Umową wykonanie robót stanowiących przedmiot Umowy, o którym mowa w § 7 ust 1, zostanie zwrócone w następujący sposób:

1)	70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania          przez Zamawiającego za należycie wykonane.

2)	30% zabezpieczenia w terminie nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

4.Zamawiający dopuszcza zmianę rodzaju zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 
wniesionego w jednej formie na inną formę, pod warunkiem, że Wykonawca zachowa ciągłość zabezpieczenia i jego odpowiednią wysokość.

- W sytuacji uzasadnionej konieczności przedłużenia terminu realizacji umowy w stosunku do terminu przedstawionego w ofercie, Wykonawca na co najmniej 7 dni przed podpisaniem aneksu wydłużającego ten czas, zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, albo jeśli nie jest to możliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikający z aneksu do umowy.

§ 8

1.	Każda ze stron narusza postanowienia Umowy w przypadku, gdy nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań lub wykonuje je nienależycie.

2.	W przypadku zaistnienia naruszenia postanowień Umowy, strona poszkodowana takim naruszeniem będzie uprawniona do odstąpienia od Umowy, po uprzednim wezwaniu na piśmie drugiej strony do zaprzestania naruszeń w terminie min. 15dni. W takim wypadku prawo odstąpienia będzie mogło być zrealizowane w ciągu 30 dni od bezskutecznego upływu terminu, o którym mowa w zdaniu poprzednim.

3.	W przypadku, gdy Zamawiający odstępuje od Umowy z powodu naruszenia postanowień Umowy przez Wykonawcę, to należną mu kwotę z tego tytułu może potrącić z płatności należnej Wykonawcy lub żądać wypłaty z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

§ 9

- Oprócz wypadków wymienionych w Kodeksie cywilnym Zamawiający może odstąpić od Umowy w każdym z niżej opisanych przypadków, jeżeli:

  - Wykonawca nie wywiązuje się z ze swoich zobowiązań wynikających z Umowy;

  - Wykonawca odmawia lub zaniedbuje wykonania poleceń wydanych przez Zamawiającego;

  - Wykonawca ogłasza upadłość lub staje się niewypłacalny, albo zostaje mu wyznaczony zarządca masy upadłościowej, lub zawiera porozumienia z wierzycielami, zawiesza działalność;

  - Wystąpił jakikolwiek brak zdolności do czynności prawnych utrudniający wykonanie Umowy;

  - Wykonawca nie dostarczył umowy ubezpieczenia, w tym dowodów opłacania składek;

  - Wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia.                                       Odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części Umowy, stwierdzonego protokolarnie przez strony.

W przypadkach, o których mowa w lit a)-e) prawo odstąpienia będzie mogło być zrealizowane w ciągu 30 dni od powzięciu wiedzy przez Zamawiającego o okoliczności uzasadniającej odstapienie.

2.	Po odstąpieniu od Umowy lub w przypadku, gdy Wykonawca otrzymał oświadczenie o odstąpieniu, podejmie on niezwłocznie kroki mające na celu zakończenie robót w zorganizowany i sprawny sposób umożliwiający zminimalizowanie kosztów oraz zabezpieczenie rozpoczętych, a nie zakończonych prac budowlano-montażowych.

3.	Przedstawiciel Zamawiającego poświadczy, w możliwie najkrótszym terminie, wysokość należnego Wykonawcy wynagrodzenia w dacie odstąpienia od Umowy.

4.	Wykonawca nie ma prawa żądać, oprócz kwot należnych za prawidłowo wykonane roboty, rekompensaty za wszelkie poniesione straty lub szkody.

5.	Żadna ze Stron nie będzie uznana winną naruszenia swoich zobowiązań wynikających z Umowy, jeżeli wykonanie takich zobowiązań będzie uniemożliwione przez jakiekolwiek okoliczności siły wyższej, powstałe po dacie podpisania Umowy.

Termin „siła wyższa” oznacza wydarzenia lub okoliczności:

- na które Strony nie mają wpływu,

- przed którymi Strony nie mogłyby się zabezpieczyć przed zawarciem Umowy,

- których, skoro wystąpiły, Strony nie mogłyby w racjonalny sposób ich uniknąć lub przezwyciężyć,

- których nie można uznać za wywołane w znacznym stopniu przez drugą Stronę.

Obie Strony nie ponoszą odpowiedzialności za odstąpienie od Umowy z powodu uchybienia, jeżeli opóźnienie w wywiązywaniu się lub inne niewypełnienie ich zobowiązań wynikające z Umowy jest wynikiem zdarzenia siły wyższej.

Zamawiający nie jest zobowiązany do płacenia odsetek od nieterminowych płatności, jeżeli

jest to wynikiem zdarzenia siły wyższej.

§ 10

1.	Wykonawca zwróci Zamawiającemu wszelkie koszty, jakie Zamawiający poniesie z tytułu roszczeń, strat i szkód poniesionych przez Zamawiającego lub przez osoby trzecie mające z tego tytułu roszczenia wobec Zamawiającego (w szczególności szkód osobistych, rzeczowych i finansowych) wynikłych z jakiegokolwiek nie wywiązania się Wykonawcy z jego zobowiązań, pod warunkiem, że:

- Wykonawca został powiadomiony o takich roszczeniach, stratach lub szkodach nie później niż w ciągu 30 dni od powzięcia od Zamawiającego informacji o nich;

- górna granica (limit) odpowiedzialności Wykonawcy będzie ograniczona do kwoty wynagrodzenia Wykonawcy określonego w Umowie, o ile roszczenie, strata lub szkoda nie zostały spowodowane świadomym działaniem Wykonawcy.

2.	Wykonawca naprawi na koszt własny każdą nieprawidłowość w realizacji robót budowlanych wynikającą z winy Wykonawcy.

§ 11

Na czas realizacji przedmiotu niniejszej umowy Wykonawca zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zgodnej z przedmiotem niniejszej umowy na sumę nie niższą niż 100% wartości wynagrodzenia ryczałtowego brutto, określonego w niniejszej umowie.

§ 12

Kary Umowne

- Zamawiający będzie mógł naliczyć Wykonawcy kary umowne  za:

- nieprzystąpienie do realizacji robót określonych w niniejszej umowie w ustalonym terminie, - w wysokości 10.% wartości całego zamówienia,

- odstąpienie od Umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 105% wartości całego zamówienia,

- nieterminowe wykonanie poszczególnych prac w stosunku do dat ustalonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym bądź dat wskazanych w § 1 ust. 5 Umowy - w wysokości 0,5% wartości całego zamówienia za każdy dzień opóźnienia,

- nieterminowe usunięcie wad stwierdzonych przy odbiorach - w wysokości 0,5.% za każdy dzień opóźnienia, licząc od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad,

- niedotrzymanie terminu rozliczenia zlecenia - w wysokości 0,5% wartości zlecenia  za każdy dzień opóźnienia liczonej od upływu terminu na usunięcie wad.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należnego mu od Zamawiającego wynagrodzenia.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego podnoszącego wysokość kar umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 13

- Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają formy pisemnej i zgody obu stron pod rygorem nieważności takich zmian.

- Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ustaleń Umowy w następującym zakresie:

- Zmiana sposobu wykonania Umowy w sytuacji gdy jest to korzystne dla Zamawiającego bądź gdy konieczność taka ujawniła się po podpisaniu Umowy, bądź ujawniły się nie zinwentaryzowane instalacje w gruncie, bądź stwierdzono braki w dokumentacji projektowej,

- zmiany wynagrodzenia brutto w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT,

- zmiana poszczególnych postanowień Umowy celem dostosowania ich do odpowiednich przepisów prawa, których treść oddziałuje pośrednio lub          bezpośrednio na postanowienia Umowy,

- odstąpienie od realizacji części robót i dokonanie w związku z tym zmiany wynagrodzenia za roboty budowlane, przy zastosowaniu składników cenotwórczych wskazanych w ofercie.

- osób reprezentujących Strony oraz osób pełniących funkcje kierownicze na osoby o równoważnym doświadczeniu i kwalifikacjach,

- zmiany terminu realizacji robót budowlanych, o czas nie krótszy niż czas trwania przeszkody bądź danej okoliczności, w przypadku wystąpienia opóźnień wynikających z:

- okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności nieterminowego wydania terenu budowy, nie uzyskania odpowiednich decyzji czy zezwoleń, wstrzymania bądź zawieszenia robót,

- okoliczności nie uzyskania stosownych decyzji czy zezwoleń przez Wykonawcę, o ile nie było to przez niego zawinione,

- działania siły wyższej (np. klęski żywiołowej),

- wystąpienia okoliczności, których nie dało się wcześniej przewidzieć,

- wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych o charakterze szczególnym nie występującym w danej porze roku w naszej strefie klimatycznej, niesprzyjających warunków gruntowych, kolizji z instalacjami sieci podziemnych,

- wystąpienia utrudnień powodujących opóźnienia w wykonywaniu robót budowlanych, nie wynikających z winy Wykonawcy,

- zamówienia robót dodatkowych i/lub uzupełniających,

- konieczności wykonania robót zamiennych                                                                                           .

§ 14

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy  polskiego prawa materialnego i procesowego, w szczególności Kodeksu Cywilnego,  ustawy Pzp, Prawa Budowlanego, Kodeksu Postępowania Cywilnego.

§ 15

Kwestie sporne zaistniałe na tle niniejszej Umowy będzie rozstrzygać sąd powszechny, właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 16

Niniejsza Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla każdej ze stron.

Zamawiający  							Wykonawca

Załączniki do niniejszej Umowy:

Załącznik nr 1	- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 2	-  Oferta Wykonawcy.

CZĘŚĆ IV

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

I. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem niniejszego zamówienia publicznego jest: Rozbudowa układu komunikacyjnego Trójmiasta wraz z układem komunikacyjnym Wielofunkcyjnej Hali Sportowo-Widowiskowej - Projekt II zadanie A) i B),

realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 .

Zadanie inwestycyjne będzie prowadzone zgodnie z polskim Prawem Budowlanym.

II. W skład zamówienia wchodzi realizacja następujących projektów wielobranżowych :

# Zadanie A

- Projekt przebudowy ul. Polnej  na odcinku od ul. Langiewicza do  ul. Wł. Łokietka wraz ze skrzyżowaniem ( pozwolenie na budowę  decyzja nr UA-VI/7353/505/04 z dn.07.10.2004)

- Projekt przebudowy ul. Łokietka wraz z budowa miejsc parkingowych obsługujących halę widowiskową oraz budowa drogi obwodowej wokół ogrodów działkowych ( pozwolenie na budowę decyzja UA-IV/7353/442/05 z dn.24.08.2005 i decyzja zamienna nr UA-.VIII/7353/291/10) - zadanie 2A

Zadanie B

- Projekt przebudowy ul. Bitwy pod Płowcami  odcinek II B  ( pozwolenia na budowę decyzja nr UA- .VIII/7353/370/07 z dn. 25.07.2007 i decyzja zamienna  nr UA –VIII/7353/210/10 ).

W niniejszym zamówieniu należy wykonać dla zadań A i B  :

- budowę nawierzchni drogowych ( jezdni , chodników , ścieżek rowerowych , wjazdów bramowych , progów zwalniających) wraz z oznakowaniem pionowym i poziomym

- przebudowę i budowę sieci kanalizacji deszczowej

- przebudowę sieci gazowej

- budowę oświetlenia wraz z zasilaniem oraz usunięcie kolizji z siecią energetyczną

- regulacje studni telekomunikacyjnej z przebudowa odcinków sieci telekomunikacyjnej

- przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej

- przebudowę sieci wodociągowej

- wykonanie zieleni ulicznej: trawników i nowych nasadzeń drzew i krzewów

- rozbiórki nawierzchni drogowych i instalacji uzbrojenia podziemnego

- przestawienie wiaty przystankowej i ogrodzenia

- wycinki drzew i krzewów

Szczegółowy zakres  poszczególnych pozwoleń na budowę w załącznikach graficznych

III. W zadaniach A i B  występują następujące roboty ujęte w poszczególnych projektach:

Zadanie A

1. Projekt przebudowy ul. Polnej  na odcinku od ul. Langiewicza do  ul. Wł. Łokietka wraz ze skrzyżowaniem (pozwolenie na budowę  decyzja nr UA-VI/7353/505/04 z dn.07.10.2004 )

Roboty drogowe

Przebudowa skrzyżowana ul. Polnej z ul. Łokietka oraz ul. Łokietka od ul. Langiewicza do skrzyżowania z ul. Polną obejmuje poza jezdnią również inne pasma komunikacyjne takie jak: zatoki postojowe prostopadłe do jezdni .

- ścieżkę rowerową dwukierunkową biegnąca poprzez skrzyżowanie w stronię ul. Łokietka i do istniejącej ścieżki w ul. Polnej .

- obustronne chodniki

- wjazdy bramowe

Podstawowe przyjęte parametry ulicy Łokietka - Polna ;

- szerokość jezdni ul.Łokietka od ul. Langiewicza do Polnej 6,50 m

- ścieżka rowerowa dwukierunkowa 2,00 m.

- zatoki postojowe

- chodniki z możliwością parkowania 3,50 m

- pozostałe chodniki 2,00 m w sąsiedztwie pasa zieleni i 2,50 m w sąsiedztwie  jezdni.

- szerokość jezdni ul. Lokietka  od ul. Polnej 7,0 m

W zakresie robót ziemnych występuje  tylko korytowanie pod nawierzchnie drogowe , gdyż niweleta ulic i skrzyżowania nie ulega zasadniczej zmianie

Na długości ulicy należy wykonać wszystkie wjazdy bramowe i wloty ulic bocznych .

Pochylenia poprzeczne wielkości 2% o kierunkach podanych na planie sytuacyjnym i przekrojach normalnych.

Nawierzchnia ulicy z  masy mastyksowo- grysowej SMA 0/9,6 na podbudowie z betonu asfaltowego i podbudowie pomocniczej z kruszywa łamanego grub. 20 cm i stabilizacji podłoża cementem o Rm-5Mpa o  grub. 15cm .

Ścieżka rowerowa o nawierzchni z kostki betonowej bezfazowej grub. 6 cm o kolorze jasno czerwonym .

Zatoki postojowe z kostki betonowej szarej grub. 8 cm , wjazdy bramowe z kostki betonowej grub. 8 cm  w kolorze czerwonym ciemnym .

Chodniki  z kostki betonowej szarej grub. 6 cm , przejścia piesze przez jezdnie z obniżonym krawężnikiem z płytami integracyjnymi koloru żółtego 40x40x7cm

Na przebudowanym  odcinku ulicy Polnej i skrzyżowaniu z ul.Łokietka należy wykonać nowe oznakowanie poziome i pionowe.

Roboty instalacyjne.

-	 kanalizacja deszczowa – odwodnienie ulicy.

Na całym odcinku budowa nowego kanału deszczowego, nowych wpustów deszczowych i należy wykonać  nowe studnie rewizyjne na kanale deszczowym.

-kanalizacja sanitarna – przebudowa obejmuje regulację włazów oraz wykonanie nowych studni z kręgów żelbetowych

Wodociągi – zakres prac obejmuje budowę nowego wodociągu  Ø 100 mm wraz z przyłączami  oraz demontaż istniejącej sieci .

Roboty oświetlenia i przebudowy sieci energetycznej

W zakresie zadania wszystkie latarnie należy wymienić na nowe, łącznie z ich zasilaniem.

Uzgodniono z Wydziałem Architektury U.M. w Sopocie, że na ul. Polnej wykonane latarnie będą stylowe wg katalogu wskazanego przez UM producenta. Będą to latarnie stylowe wysokie typu ART.-Metal 16/06. oraz latarnie typu LT 16/06 -. Są to słupy metalowe aluminiowe wykonane w starym stylu. Słupy będą stawiane na jednolitych fundamentach  betonowych. Latarnie usytuowano tak, by nie kolidowały i nie utrudniały ruchu pieszego i rowerowego.

Kable oświetleniowe należy  ułożyć w  zieleni bądź w chodniku.

W wyniku robót drogowych, w niektórych miejscach kable energetyczne będą kolidować z układem drogowym . Kable te będą przeniesione lub pozostają bez zmian, z tym,  że zostaną zabezpieczone dwudzielnymi rurami AROT-a.

Ponadto, na skrzyżowaniach poprzecznych istniejących kabli z  wykonywaną jezdnią, należy ułożyć zapasową ilość rur ochronnych. Powyższe pokazano na poszczególnych planszach w części energetycznej dokumentacji oraz planszy zbiorczej.

Istniejące oświetlenie ulicy  wraz z jego  zasilaniem  należy zdemontować.

Instalacje teletechniczne.

Jak wspomniano w miejscach kolidujących z wykonywana ulicą przewiduje się przebudowę lub zabezpieczenie istniejących sieci teletechnicznych . Do takich miejsc należą fragmenty przebiegu sieci w samej ul Polnej. Przebudowa i zabezpieczenie istniejącej kanalizacji kablowej winno się odbywać poprzez wprowadzenie rur AROT-a, przesunięcie lub wybudowanie studni, wymianę ram i opraw istniejących studni oraz doprowadzenie ich wysokości do projektowanych rzędnych w chodnikach .

Po wybudowaniu kanalizacji kablowej i kabli telefonicznych należy zdemontować odcinki kanalizacji kablowej i kabli telefonicznych zgodnie z odnośnymi rysunkami w projekcie branżowym .

Zieleń

realizacja inwestycji wymaga wycinki na ul. Polnej 5 jednostek zieleni kolidujących z projektowanym układem drogowym.

Generalnym założeniem projektowanej szaty roślinnej jest uzupełnienie obsady przyulicznej Istniejące trawniki w trakcie robót ulegną zniszczeniu, należy więc założyć nowe przygotowując w tym celu odpowiednie warstwy ziemi urodzajnej i ziemi żyznej.

Sieć gazowa

Przebudowa sieci gazociągów jest niewielka ,należy wykonać regulację studzienek dla urządzeń podziemnych oraz istniejących zaworów gazowych. Należy uaktualnić tabliczki oznaczeń gazowych.

2. Projekt przebudowy ul. Łokietka wraz z budowa miejsc parkingowych obsługujących halę widowiskową oraz budowa drogi obwodowej wokół ogrodów działkowych

( pozwolenie na budowę decyzja UA-IV/7353/442/05 z dn.24.08.2005 i decyzja zamienna nr UA-.VIII/7353/291/10)

- zadanie 2A

Uwaga :

W zakres robót tego zadania 2A nie wchodzi budowa parkingów obsługujących hale widowiskową i budowa drogi obwodowej wokół ogrodów działkowych.

Roboty drogowe

Roboty drogowe obejmują przebudowę istniejącego odcinka ulicy Łokietka od skrzyżowania z ul. Polną aż do ogrodów działkowych hm 2+50 . Dalszy odcinek  ( 459 m) to budowa nowej jezdni z obustronnymi chodnikami i wjazdami do  ogrodów działkowych .

W  ulicy występują skrzyżowania z bocznymi jezdniami oraz  elementy spowolnienia ruchu w postaci wyniesionych skrzyżowań i progów zwalniających. Ścieżka rowerowa będzie realizowana tylko na odcinku istniejącej jezdni od ul. Polnej  do ogrodów działkowych bez realizacji ścieżki przy Hipodromie

W zakresie robót ziemnych na początkowym odcinku jest tylko korytowanie pod nawierzchnie a na dalszym odcinku gdzie jest realizacja nowej jezdni wchodzi w zakres zdjęcie gruntów nienośnych z wywozem i wbudowanie gruntów nośnych. Z uwagi na podłoże z gruntu piaszczystego niezagęszczonego (podłoże z piasków jednofrakcyjnych) wprowadzono wzmocnienie podłoża geotkaniną .

Szerokość ulicy – 7,0 m ( nawierzchnia z asfaltowa )

chodniki   od 1,5m  do 2,50 m

Ścieżka rowerowa – dwukierunkowa 2,50m.

Konstrukcja nawierzchni dla ulicy  Łokietka jak dla ruchu KR-3 ( ulica zbiorcza)

Nawierzchnia jezdni :

górna warstwa z mieszanki mastyksowo-grysowej SMA na podbudowie z betonu asfaltowego średnioziarnistego i podbudowie pomocniczej z kruszywa łamanego grub. 20cm i 15 cm gruntu stabilizowanego cem  do Rm -1,5 Mpa.

Wjazdy bramowe i ulice boczne z kostki betonowej grub. 8 cm na podbudowie z kruszywa łamanego 15 cm

Ścieżka rowerowa z kostki betonowej  grub. 8 cm w kolorze jasno- czerwonym  na podbudowie z gruntu stabilizowanego cem  o Rm-1,50Mpa

Chodniki  z kostki betonowej szarej o grub . 6 cm .

Wysepki  i progi zwalniające z kostki betonowej o grub. 8 cm na podbudowie z chudego betonu oraz kruszywa łamanego  o grub. 20 cm  , część wysepek ma nawierzchnię z kostki granitowej .

Niweleta jezdni i parkingów jest o niewielkich pochyleniach od 0,3% do 1,86 %

Wjazdy bramowe na istniejącym odcinku ulicy zostaną przebudowane na szerokości linii rozgraniczających.  Na nowobudowanym odcinku ulicy projektuje się nowe wjazdy bramowe do istniejących bram ogrodów działkowych oraz czasowe połączenie do istniejącej  tymczasowej jezdni tłuczniowej .

Na całej długości ulicy  należy wykonać nowe oznakowanie pionowe i poziome .

Roboty instalacyjne:

W zakres niniejszego przetargu nie wchodzi przebudowa wodociągów i kanalizacji sanitarnej – która będzie prowadzona innym przetargiem przez ..Aqua Sopot Sp z o.o.,. jednak roboty te winny być wykonane przed wykonywaniem robót drogowych ujmowanych w niniejszym przetargu.

Kanalizacja deszczowa

Na istniejącym odcinku ulicy  należy wykonać nowy kanał deszczowy Ø 300 mm a na nowym odcinku ulicy i Ø 400 mm wraz  z nowymi wpustami  deszczowymi i odprowadzeniem  do istniejącego  kanału deszczowego  przy hali widowiskowej .

Sieć gazowa

W zakres przebudowy  wchodzi  likwidacja  istniejącego gazociągu ś/c i ułożenie w pasie chodnika ulicy nowej sieci Ø 255 PE , oraz przebudowa odcinka gazociągu z nowym przejściem pod  jezdnią w rurach ochronnym na istniejącym odcinku ulicy .

W zakres robót wchodzi również założenie rur ochronnych Ø400 w miejscach skrzyżowań gazociągu z jezdniami  oraz wykonanie sączków liniowych .

Oświetlenie  i przebudowa sieci energetycznej :

W zakresie przebudowy ulicy należy wymienić wszystkie latarnie  i wykonać nowy ciąg oświetlenia dla ulicy.  Zasilanie oświetlenia z nowej szafki SO  zlokalizowanej przy skrzyżowaniu ul.Łokietka z ulicą wzdłuż ogrodów działkowych . Słupy oświetleniowe  inne niż na skrzyżowaniu ul. Łokietka z ul. Polna  i są typu Antares .wys. 9,0 m na fundamentach wyniesionych 5 cm nad projektowany trawnik i 3 cm nad powierzchnią chodnika.

Kable zasilające będą układane w chodniku lub zieleńcu a w miejscach przekroczeń jezdni należy zastosować rury ochronne AROT typu DVK110.

Kable energetyczne pozostają bez zmian a tylko przy skrzyżowaniach z wykonywaną jednią należy ułożyć rury ochronne .

Zieleń:

Przebudowa ulicy i budowa nowego odcinka  wymaga wycinek zieleni lub przesadzeń kolidującej z układem drogowym.

Nowe nasadzenia i trawniki dotyczą głównie nowego odcinka ulicy. Wzdłuż ulicy należy wykonać trawniki z posadzeniem na nich grup drzew i krzewów.

Ilość drzew do wycięcia 10 szt .

Regulacje wysokościowe :

Na istniejącej części ulicy występują studnie telekomunikacyjne których pokrywy należy wyregulować do  nowego poziomu chodnika.  Regulacje instalacje sieci wod-kan są ujęte w dokumentacji sieci wod-kan nie wchodzącej w  niniejszy przetarg.

W zakresie rozbiórek wchodzą:

-rozbiórki drogowe na całym odcinku inwestycji

-likwidacja lamp oświetleniowych na odcinku od ul. Polnej do hm 2+250 z pozostawieniem oświetlenia w pasie istniejącej nawierzchni tłuczniowej

-rozbiórki sieci gazowej

-rozbiórki wpustów deszczowych i kanału deszczowego

W zakres inwestycji nie wchodzą rozbiórki związane z siecią kanalizacji sanitarnej i siecią wodociągową

ZADANIE B

Przebudowa ul. Bitwy pod Płowcami  w Sopocie odcinek II B

Roboty drogowe

Odcinek przebudowy ulicy od skrzyżowania z ul. Polna do ronda z ul. Hestii  obejmuje wykonanie:

- -nowej nawierzchni jezdni wraz z podbudową

- -chodniki obustronne

- zatoki autobusowe  przestawienie wiat przystankowych

- -zatoki postojowe

- -progi zwalniające

- -ścieżkę rowerowa

- -wjazdy bramowe

- przestawienie istniejących ogrodzeń. I istniejącej wiaty przystankowej

Roboty ziemne obejmują wykopy z wywiezieniem gruntu oraz dowóz gruntu na nasypy z zagęszczeniem .W korycie pod nawierzchnię należy ułożyć geotkaninę i geosiatkę wzmacniająca  podłoże

Nawierzchnia jezdni :

Górna warstwa z mieszanki mastyksowo-grysowej BA O/12 SMA na podbudowie z betonu asfaltowego średnioziarnistego BA O/25 i podbudowie pomocniczej z kruszywa łamanego grub. 20cm i 15 cm gruntu stabilizowanego cem  do Rm -1,5 Mpa.

Wjazdy bramowe i ulice boczne z kostki betonowej grub. 8 cm – szarej  na podbudowie z kruszywa łamanego 15 cm

Ścieżka rowerowa z kostki betonowej  grub. 8 cm bezfazowej  w kolorze jasno- czerwonym  na podbudowie z  kruszywa łamanego .

Zatoki autobusowe i zatoki postojowe z kostki betonowej szarej grub 8 cm na podbudowie z kruszywa łamanego.

Pierścień ronda z brukowca na podbudowie, krawężniki przy rondzie kamienne

Chodniki  z kostki betonowej szarej o grub . 6 cm .

Istniejące ogrodzenie  kolidujące z projektowanym układem drogowym jest  z siatki i słupków stalowych należy przestawić z ewentualnym wykorzystaniem elementów  istniejących.

Roboty instalacyjne

Kanalizacja deszczowa :

Budowa nowego kanału deszczowego wraz z nowymi wpustami deszczowymi

Kanalizacja sanitarna :

Budowa odcinków kanalizacji sanitarnej  z podłączeniem ich do istniejących kanałów

Sieć wodociągowa :

Przebudowa kolidujących odcinków wodociągu z nowym układem drogowym  a szczególnie w obszarze nowego ronda

Sieć gazowa :

Przebudowa sieci kolidującej z nowym rondem.

Oświetlenie ulicy i przebudowa kabli energetycznych :

Na całym odcinku wymiana lamp oświetleniowych (wraz z zasilaniem) na  lampy o słupach ozdobnych LT 16/06 – takich jak przy zrealizowanym rondzie na skrzyżowaniu ul. Polnej i ul. Bitwy pod Płowcami . Kable energetyczne kolidujące z układem drogowym do przełożenia .

Sieci telekomunikacyjna :

W zakresie występuje regulacje istniejących  pokryw studni telekomunikacyjnych .

Zieleń

W pasie drogowym należy wykonać nowe trawniki i uzupełnienia zieleni krzewami .Do wycięcia 12 szt drzew .

W zakresie rozbiórek wchodzą

-rozbiórki drogowe na całym odcinku inwestycji

-likwidacja lamp oświetleniowych na odcinku od ul. Polnej do ronda przy ul. Hestii.

-rozbiórki sieci gazowej

-rozbiórki wpustów deszczowych i kanału deszczowego

-rozbiórki sieci wod-kan ( wodociąg i kanał sanitarny )

-rozbiórka istniejącego odrodzenia

-rozbiórka istniejącej wiaty przystankowej.

Zgłoszenia ewentualnych uwag do dokumentacji jw. Wykonawca może dokonać w trybie określonym w art. 38 ust.1 ustawy.

IV. Na zakres objęty zmówieniem publicznym (na koszt i staraniem Wykonawcy) składają się  ponadto:

-   organizacja ruchu na czas budowy i docelowa

-   organizacja placu budowy (należy uwzględnić pełen dostęp do lokali mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych w obrębie inwestycji),

-    pełna obsługa geodezyjna /stały dozór na budowie i uzgodnienie operatu

powykonawczego przez ZUD Sopot.

Uwaga !  harmonogram rzeczowo-finansowy prac wraz z organizacją placu budowy wymaga bezwzględnie zatwierdzenia przez Zamawiającego.

V. Wykonawca udzieli na wykonaną robotę budowlaną  trzyletniej gwarancji.

VI. Wskazane jest, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej miejsca roboty budowlanej w celu uzyskania informacji, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej poniesie Wykonawca.

VII. Wykonawca umieści na placu budowy, na własny koszt 5 tablic informacyjnych ( 3 tablice na Zad. A i 2 tablice na Zad. B) o wymiarach 200 cm x 150 cm z nadrukiem kolorowym wodoodpornym, zgodnym z projektem graficznym dostarczonym przez Zamawiającego po podpisaniu umowy.