**Plan działania Gminy Miasta Sopotu   
na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom   
ze szczególnymi potrzebami   
na lata 2021 – 2025**

**Podstawa prawna:**

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. 2020 r. poz. 1062), ma służyć poprawie warunków życia i funkcjonowania obywateli, zwłaszcza tych ze szczególnymi potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności, podeszłego wieku czy choroby. Osoby te mogą mieć utrudniony dostęp do korzystania z usług podmiotu publicznego z powodu barier architektonicznych, cyfrowych czy informacyjno-komunikacyjnych. Kluczowym jest zmiana podejścia do obsługi klienta ze szczególnymi potrzebami i podejmowanie działań na rzecz eliminacji występujących barier. Rozwiązania zapisane w Ustawie wypełniają zapisy Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169, z późn. zm.). Tym samym zobowiązują do zapewnienia osobom ze szczególnymi potrzebami dostępu do obiektów/budynków na równi z innymi obywatelami. Zapisy Ustawy wychodzą jednak znacznie szerzej, zobowiązując podmioty publiczne do zapewnienia dostępności również   
w zakresie cyfrowym czy informacyjno-komunikacyjnym. Na podstawie Ustawy każdy organ władzy publicznej określony w art. 14 ust.1 ma obowiązek wyznaczenia koordynatora   
do spraw dostępności. Jednym z zadań koordynatora jest przygotowanie   
i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Celem planu jest wskazanie kierunków niezbędnych zmian   
i wdrażanie rozwiązań służących usprawnieniu funkcjonowania podmiotu publicznego, uczynienia go bardziej dostępnym oraz przyjaznym osobom ze szczególnymi potrzebami.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Element planu** | **Niezbędne działania** | **Czas realizacji** | **Jednostka odpowiedzialna** |
| Budynek Urzędu Miasta Sopotu, ul. Kościuszki 25/27, dostosowanie obiektu do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami | Całkowity remont budynku ( w tym windy dla ON) | Obiekt wpisany do rejestru zabytków. Planowany remont od 2022 | UM Sopotu |
| * **Bałtycka Agencja Artystyczna BART Opera Leśna** | | | |
| Przebudowa toalet w Sali koncertowej PFK w celu wydzielenia toalety dla ON | Budowa toalet, części wystawienniczej oraz usługowej dostosowanej dla osób OZN w ramach planu nowej rozbudowy Opery Leśnej (budowa wielofunkcyjnego pawilonu wystawienniczo-usługowego | do 12.2025 | Bałtycka Agencja Artystyczna BART Opera Leśna |
| Przeprowadzenie modernizacji strony internetowej | Przeprowadzenie modernizacji strony internetowej | do 12.2021r. | Bałtycka Agencja Artystyczna BART Opera Leśna |
| Utworzenie toalety dla ON przy nowym kompleksie toalet pod widownią wraz z zakupem i montażem widny/schodołazu | Budowa toalet, części wystawienniczej oraz usługowej dostosowanej dla osób OZN w ramach planu nowej rozbudowy Opery Leśnej (budowa wielofunkcyjnego pawilonu wystawienniczo-usługowego | do 12.2025 | Bałtycka Agencja Artystyczna BART Opera Leśna |
| Remont schodów i dobudowanie kładki dla wózków na drodze do kasy Opery Leśnej | Budowa toalet, części wystawienniczej oraz usługowej dostosowanej dla osób OZN w ramach planu nowej rozbudowy Opery Leśnej (budowa wielofunkcyjnego pawilonu wystawienniczo-usługowego | do 12.2025 | Bałtycka Agencja Artystyczna BART Opera Leśna |
| Remont pomieszczeń sanitarnych z dostosowaniem do potrzeb ON | Budowa toalet, części wystawienniczej oraz usługowej dostosowanej dla osób OZN w ramach planu nowej rozbudowy Opery Leśnej (budowa wielofunkcyjnego pawilonu wystawienniczo-usługowego | do 12.2025 | Bałtycka Agencja Artystyczna BART Opera Leśna |
| Montaż windy zewnętrznej lub platformy | Budowa toalet, części wystawienniczej oraz usługowej dostosowanej dla osób OZN w ramach planu nowej rozbudowy Opery Leśnej (budowa wielofunkcyjnego pawilonu wystawienniczo-usługowego | do 12.2025 | Bałtycka Agencja Artystyczna BART Opera Leśna |
| Budowa szybu zewnętrznego oraz zakup i montaż nowej widny | Budowa toalet, części wystawienniczej oraz usługowej dostosowanej dla osób OZN w ramach planu nowej rozbudowy Opery Leśnej (budowa wielofunkcyjnego pawilonu wystawienniczo-usługowego | do 12.2025 | Bałtycka Agencja Artystyczna BART Opera Leśna |
| * **Państwowa Galeria Sztuki** | | | |
| Zakup pętli indukcyjnej | Zakup pętli indukcyjnej | do 12.2022 | Państwowa Galeria Sztuki |
| Zakup urządzeń nagrywająco odtwarzających (audioprzewodnik, dyktafon, czytak, tablet  z audiodeskrypcją) | Zakup urządzeń nagrywająco odtwarzających | do 12.2021 | Państwowa Galeria Sztuki |
| Zakup urządzeń technicznych  z interfejsem dźwiękowym/brajlowskim lub  o powiększonych znakach | Zakup urządzeń technicznych z interfejsem dźwiękowym/brajlowskim lub o powiększonych znakach | do 12.2024 | Państwowa Galeria Sztuki |
| Zakup tablic informacyjnych  w języku Brailla oraz tyflografik | Zakup tablic informacyjnych w języku Brailla oraz tyflografik | do 12.2022 | Państwowa Galeria Sztuki |
| Zakup testerów kolorów | Zakup testerów kolorów | do 12.2022 | Państwowa Galeria Sztuki |
| Opracowanie i wykonanie tzw. ścieżek prowadzących , ułatwiających poruszanie się po salach ekspozycyjnych | Opracowanie i wykonanie tzw. ścieżek prowadzących , ułatwiających poruszanie się po salach ekspozycyjnych | do 12.2024 | Państwowa Galeria Sztuki |
| Opatrzenie opisem audiodeskryptywnym materiałów audiowizualnych publikowanych  w mediach społecznościowych | Opatrzenie opisem audiodeskryptywnym materiałów audiowizualnych publikowanych w mediach społecznościowych | do 12.2024 | Państwowa Galeria Sztuki |
| * **Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sopocie** | | | |
| Remont pomieszczeń sanitarnych  z dostosowaniem do potrzeb ON dot. Krytej pływalni ul. Haffnera | Remont pomieszczeń sanitarnych z dostosowaniem do potrzeb ON dot. Krytej pływalni ul. Haffnera | do 12.2025 | Miejski Ośrodek Sportu  i Rekreacji w Sopocie |
| Zakup 3 sztuk regulowanych kozetek dla ON dot. Krytej pływalni  ul. Haffnera | Zakup 3 sztuk regulowanych kozetek dla ON dot. Krytej pływalni ul. Haffnera | do 12.2025 | Miejski Ośrodek Sportu  i Rekreacji w Sopocie |
| Zakup wraz z montażem windy zewnętrznej dla OzN | Zakup wraz z montażem windy zewnętrznej dla OzN | do 12.2025 | Miejski Ośrodek Sportu  i Rekreacji w Sopocie |
| Montaż dodatkowych poręczy na klatce schodowej przy wejściu do biura dot. siedziby biura | Montaż dodatkowych poręczy na klatce schodowej przy wejściu do biura dot. siedziby biura | do 12.2025 | Miejski Ośrodek Sportu  i Rekreacji w Sopocie |
| Zakup amfibii do kąpieli wodnej na plażę dot. wejścia na plażę 23 | Zakup amfibii do kąpieli wodnej na plażę dot. wejścia na plażę 23 | do 12.2025 | Miejski Ośrodek Sportu  i Rekreacji w Sopocie |
| Utworzenie podestu dla postoju wózków dla OzN dot. wejścia na plażę 23 | Utworzenie podestu dla postoju wózków dla OzN dot. wejścia na plażę 23 | do 12.2025 | Miejski Ośrodek Sportu  i Rekreacji w Sopocie |
| Przebieralnia z kozetką dla OzN dot. wejścia na plażę 23 | Przebieralnia z kozetką dla OzN dot. wejścia na plażę 23 | do 12.2025 | Miejski Ośrodek Sportu  i Rekreacji w Sopocie |
| Tablice informacyjne w języku Braille'a | Tablice informacyjne w języku Braille'a | do 12.2025 | Miejski Ośrodek Sportu  i Rekreacji w Sopocie |
| Zakup windy zewnętrznej wraz  z montażem dla OzN na końcu molo dot. Molo i Marina | Zakup windy zewnętrznej wraz z montażem dla OzN na końcu molo dot. Molo i Marina | do 12.2025 | Miejski Ośrodek Sportu  i Rekreacji w Sopocie |
| Budowa pochylni/podjazdu dla OzN na końcu Molo dot. molo | Budowa pochylni/podjazdu dla OzN na końcu Molo dot. molo | do 12.2025 | Miejski Ośrodek Sportu  i Rekreacji w Sopocie |
| Pętla indukcyjna dot. Molo | Pętla indukcyjna dot. Molo | do 12.2025 | Miejski Ośrodek Sportu  i Rekreacji w Sopocie |
| Wykonanie miejsca na widowni dla OzN wraz z zadaszeniem dot. boisko piłkarskie ul. 23 marca 95 | Wykonanie miejsca na widowni dla OzN wraz  z zadaszeniem dot. boisko piłkarskie ul. 23 marca 95 | do 12.2025 | Miejski Ośrodek Sportu  i Rekreacji w Sopocie |
| * **Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej** | | | |
| Brak windy – ul. Kolejowa 14,  Al. Niepodległości 759a | Budowa windy przy ul. Kolejowa 14- siedziba MOPS | do końca 2024 | MOPS w Sopocie |
| Wysoki próg przy wejściu – ul. Armii Krajowej 68/9 | Planowane wykonanie najazdu | do końca 2022 | MOPS w Sopocie |
| **Muzeum Sopotu** | | | |
| Wymiana windy dla ON | Wymiana windy dla ON | do końca 2025 | Muzeum Sopotu |
| **Miejska Biblioteka Publiczna w Sopocie** | | | |
| Zakup i montaż windy (filia nr 6) | Zakup i montaż windy (filia nr 6) | do końca 2025 | Miejska Biblioteka Publiczna  w Sopocie |
| Poszerzenie wejść wewnętrznych (filia nr 8) | Poszerzenie wejść wewnętrznych (filia nr 8) | do końca 2025 | Miejska Biblioteka Publiczna  w Sopocie |
| Automaty reagujące na wózki inwalidzkie i otwierające drzwi (filia nr 6,8, ul. Goyki 1) | Automaty reagujące na wózki inwalidzkie i otwierające drzwi (filia nr 6,8, ul. Goyki 1) | do końca 2025 | Miejska Biblioteka Publiczna  w Sopocie |
| * **Żłobek Puchatek** |  |  |  |
| Montaż windy zewnętrznej | Montaż windy zewnętrznej | do końca 2022 | Żłobek Puchatek w Sopocie |
| Wymianę bramki wejściowej na posesję żłobka | Wymianę bramki wejściowej na posesję żłobka | do końca 2022 | Żłobek Puchatek w Sopocie |
| Wymianę, wyrównanie kostki brukowej | Wymianę, wyrównanie kostki brukowej | do końca 2022 | Żłobek Puchatek w Sopocie |
| * **Przedszkole nr 12** | | | |
| Dobudowanie windy zewnętrznej | Dobudowanie windy zewnętrznej | do końca 2025 | Przedszkole nr 12 w Sopocie |
| Dostosowanie toalet do potrzeb ON poruszających się na wózkach inwalidzkich | Dostosowanie toalet do potrzeb ON poruszających się na wózkach inwalidzkich | do końca 2025 | Przedszkole nr 12 w Sopocie |
| **Szkoła Podstawowa nr 1** | | | |
| Wykonanie pochylni z balustradami do terenu zielonego z połączeniem do drzwi wejściowych do szatni | Wykonanie pochylni z balustradami do terenu zielonego z połączeniem do drzwi wejściowych do szatni | do końca 2025 | Szkoła Podstawowa nr 1  w Sopocie |
| Wykonanie nowej bramki wejściowej | Wykonanie nowej bramki wejściowej | do końca 2025 | Szkoła Podstawowa nr 1  w Sopocie |
| * **Szkoła Podstawowa nr 7** | | | |
| Wykonanie podjazdu dla ON poruszających się na wózkach inwalidzkich | Wykonanie podjazdu dla ON poruszających się na wózkach inwalidzkich | do końca 2025 | Szkoła Podstawowa nr 7  w Sopocie |
| Zakup i montaż windy | Zakup i montaż windy | do końca 2025 | Szkoła Podstawowa nr 7  w Sopocie |
| **Szkoła Podstawowa Nr 9** | | | |
| Zamontowanie platformy schodowej wewnątrz budynku | Zamontowanie platformy schodowej wewnątrz budynku | do końca 2025 | Szkoła Podstawowa Nr 9  w Sopocie |
| Wykonanie wjazdu/platformy dla osób poruszających się na wózkach | Wykonanie wjazdu/platformy dla osób poruszających się na wózkach | do końca 2025 | Szkoła Podstawowa Nr 9  w Sopocie |
| * **II Liceum Ogólnokształcące** | | | |
| Wykonanie podjazdu dla ON poruszających się na wózkach inwalidzkich ( przy schodach do wejścia głównego) | Wykonanie podjazdu dla ON poruszających się na wózkach inwalidzkich ( przy schodach do wejścia głównego) | W zależności zgody Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków | II Liceum Ogólnokształcące  w Sopocie |
| Zamontowanie platformy schodowej (przy schodach do wejścia głównego) | Zamontowanie platformy schodowej (przy schodach do wejścia głównego) | W zależności zgody Woj. Konserwatora Zabytków | II Liceum Ogólnokształcące  w Sopocie |
| * **Centrum Kształcenia Ustawicznego** | | | |
| Dobudowanie windy zewnętrznej | Dobudowanie windy zewnętrznej | Przełom 2024/2025 | Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sopocie |
| Zamontowanie na parterze budynku infokiosku/infomatu | Zamontowanie na parterze budynku infokiosku/infomatu | do końca 2022 | Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sopocie |
| Zainstalowanie beaconów (nadajników w ilości 46 szt.)\_transmitujących fale radiowe), które pełnią funkcje informacyjne  i nawigacyjne, opisując przestrzeń zamkniętą lub otwartą, w której znajduje się osoba niewidoma wsłpracujące z aplikacją YourWay | Zainstalowanie beaconów (nadajników w ilości 46 szt.)\_transmitujących fale radiowe), które pełnią funkcje informacyjne i nawigacyjne, opisując przestrzeń zamkniętą lub otwartą, w której znajduje się osoba niewidoma i które wsłpracują z aplikacją na smartfony pod nazwą YourWay | do końca 2024 | Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sopocie |
| Podpisanie umowy stałej na dostęp do wideo-tłumacza języka migowego on-line przez stronę internetową | Podpisanie umowy stałej na dostęp do wideo-tłumacza języka migowego on-line przez stronę internetową | do końca 2022 | Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sopocie |
| Zakupienie przenośnego systemu pętli indukcyjnej | Zakupienie przenośnego systemu pętli indukcyjnej | do końca 2022 | Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sopocie |
| Montaż oświetlenia awaryjnego (ok. 20 opraw) na klatce schodowej będącej główną drogą ewakuacyjną z budynku | Montaż oświetlenia awaryjnego (ok. 20 opraw) na klatce schodowej będącej główną drogą ewakuacyjną z budynku | do końca 2022 | Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sopocie |
| Zlecenie wykonanie 3 nowych stron internetowych (CKU, SODN, SUTW) dostosowanych do WCAG 2.1 | Zlecenie wykonanie 3 nowych stron internetowych (CKU, SODN, SUTW) dostosowanych do wymogów WCAG 2.1 | do końca 2023 | Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sopocie |
| * **Sopocka Szkoła Muzyczna im. Stanisława Moniuszki** | | | |
| Budowa kładki dla ON na wózkach inwalidzkich | Budowa kładki dla ON na wózkach inwalidzkich | w zależności zgody Woj. Konserwatora Zabytków  do końca 2025 | Sopocka Szkoła Muzyczna  w Sopocie |
| Przebudowa istniejących sanitariatów | Przebudowa istniejących sanitariatów | w zależności zgody Woj. Konserwatora Zabytków  do końca 2025 | Sopocka Szkoła Muzyczna  w Sopocie |
| * **Sopockie Ognisko Plastyczne** | | | |
| Montaż podnośnika lub platformy | Montaż podnośnika lub platformy | w zależności zgody Woj. Konserwatora Zabytków  do końca 2023 | Sopockie Ognisko Plastyczne  w Sopocie |
| Dostosowanie toalety do potrzeb ON | Dostosowanie toalety do potrzeb ON | w zależności zgody Woj. Konserwatora Zabytków  do końca 2023 | Sopockie Ognisko Plastyczne  w Sopocie |
| * **Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie** | | | |
| Przebudowa istniejących lub budowa nowego wejścia wraz z rampą dla wózków | Przebudowa istniejącego wejścia dla wózków | przełom 2022/2023 | Zarząd Dróg i Zieleni  w Sopocie |

Sporządził: **Maciej Kisała**Koordynator Dostępności Gminy Miasta Sopotu

Zatwierdził: **Jacek Karnowski  
 Prezydent Miasta Sopotu**